# ADU Budget Narrative Guide-en-zh_cn

# ADU 预算陈述模板

为确认房主具备承担 ADU 建造所需的财务能力，申请波士顿住宅中心（Boston Home Center）的 ADU 财务援助计划时，需要提交完整的 ADU 预算陈述。完整的预算陈述必须阐明所有预期成本，展现房主的财务准备情况，并说明项目的融资方案。请完成以下模板中的每个必需步骤。

## 步骤 1：项目概述

描述您计划建造的 ADU，包括邻里社区和房屋内的位置。提供大约的平方英尺、预期用途以及任何已知的场地或结构限制。

## 步骤 2：软成本

包括所有非施工费用，例如 ADU 的设计和许可申请预估成本。预留至少 5-10% 的软成本应急预算，以应对不可预见的开支。

### 专业服务

列出 ADU 设计所需的专业服务预期费用。典型的专业服务费用可能包括可行性研究、土地/场地勘测、建筑设计服务、法律咨询（如合同或契约审查）以及消防安全方案。

### 许可费用

申请建造 ADU 许可时需要缴纳许可费用。您将在向检查服务部（Inspectional Services Department）提交申请时支付此费用。列出您项目的预计许可费用。

| 软成本类型 如果您的项目涉及其他未列出的软成本，请在下方空白处补充说明。 | 金额 |
| --- | --- |
| 建筑/工程费（建筑师 + 顾问） 按承包商报价的 10% 估算 |  |
| 消防喷淋系统图纸（如适用） |  |
| 土地测量/场地勘测 |  |
| 许可费用（申请费 50 美元 + 项目总成本的 1%）： |  |
| 总计 |  |

## 步骤 3：硬施工成本

请随本工作表附上实际成本估算。必须提交至少两个不同承包商的估算。在本节中说明估算中列出的预期施工成本。

| 硬成本承包商估算 #1 |  |
| --- | --- |
| 硬成本承包商估算 #2 |  |

硬施工成本说明：

## 步骤 4：应急预算和备用资金总额

此处用于汇总所有硬成本和软成本的应急预算。同时，建议将未来维护、租赁成本及其他预期支出纳入预算考量。如果施工计划在预算制定后六个月后启动，鉴于人工与材料价格的市场波动，需要增加额外准备金。简要说明各项成本构成、应急预算比例及设定依据。

| 10-20% 硬成本应急预算（采用较低报价） |  |
| --- | --- |
| 软成本应急预算（目标为总软成本的 5-10%） |  |
| 额外准备金（承包商估算的 10%） |  |
| 总计 |  |

## 步骤 5：总预算估计

汇总项目所有开支并计算总额，包括硬成本、软成本、费用和应急预算。说明估算数据的获取方式，并提供最终报价确定的预计时间。

| 硬成本（最低承包商报价） |  |
| --- | --- |
| 软成本（图纸、许可、调查） |  |
| 应急预算和备用资金总和 |  |
| ADU 项目总成本 |  |

## 步骤 6：负担能力和融资计划

在本节中，您可以选择说明计划投入的可用储蓄金额、您当前的信用评分或其他信用指标，以及现有的房屋净值或获得房屋净值贷款或建筑贷款的计划（包括参与 ADU 银行贷款试点计划的任何银行的贷款）。虽然不必列出您当前的债务情况，但请注意，大多数贷款机构会通过总借款额来评估您的债务收入比（DTI），且该比率的上限通常设定在 40% 左右。

## 步骤 7：风险和未知状况 - 如适用

识别可能增加成本或延误工期的问题。例如，老房屋中隐藏的结构损坏、必要的电力服务升级、地基问题、树木移除、承包商的档期安排，或您获取融资的时间安排。说明您计划如何应对这些风险。

## 步骤 8：准备就绪声明

提供简要的确认，表明您了解典型的 ADU 成本范围，您已经获得或正在寻求融资，并且如果获准加入该计划，您已准备好启动设计和许可申请流程。

我在此确认，已了解个人 ADU 项目的成本，已做好在自有物业上建造 ADU 的财务准备，并寻求额外融资。如果获准加入该计划，我准备启动设计和许可申请流程。

签名：